附件2

陕建西南总部项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 陕建西南总部 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  |  | / | 涉及县或个数 |  |  |  | 高新区 |  |
| 项目规模 |  | 总占地5.68hm2，总建筑面积115201m2 |  |  |  |  | 总投资 |  |  | 60000万元 | 土建投资 |  |  |  | 38400万元 |  |
| 动工时间 |  | 2020年8月 |  | 完工时间 |  |  | 2022年10月 |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2022年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 5.68 |  | 永久占地（hm2） |  |  | 5.28 |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 0.40 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 21.60 |  |  |  | 1.60 |  |  |  | / |  |  |  | 20.00 |  |
| 重点防治区名称 |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 剥蚀丘陵地貌 |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  | 5.68 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  | 908.88 |  |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 529.20 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南紫色土区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 94 |  |  |  |  |  | 表土防护率（%） |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 防治措施及工程量 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
| 项目建设防治区 |  |  | 主体已列：雨水管网1684.92m |  |  |  |  |  | 主体已列：景观绿化13866.32m2 |  |  | 主体已列：临时清洗站1座、配套沉沙池1座 方案新增：临时排水沟456m、临时沉沙池1口、防雨布遮盖11000m2 |  |  |  |  |
| 施工营地防治区 |  |  | / |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽4000m2 |  |  | 主体已列：临时排水沟132m |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 主体已列：51.65 |  |  |  |  |  | 主体已列：529.86 方案新增：0.39 |  |  | 主体已列：3.21 方案新增：13.78 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 629.56 （新增：44.84） |  |  |  |  |  | 独立费用 （万元） |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | / |  |  | 监测费 （万元） |  |  | 10.63 |  |  | 补偿费 （万元） |  |  |  | 7.95 |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆皇泰科技有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | - 重庆高新鼎诚置业有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 李嘉 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | - 王璞 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 渝北区松石支路468号天一东苑14栋 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  | - 九龙坡区火炬大道5号保利·九悦荟4栋2001 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 401147 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | - 400080 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 王小丽/18623664586 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | - 张隆/18580866360 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 415383175@qq.com |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  | / |  |  |  |  |