附件2

金永禾·西永项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 金永禾·西永项目 |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | / | 涉及县或个数 |  |  | 高新区 |  |
| 项目规模 |  |  | 总用地规模为52683 m2，总建筑面积为108941.22m2 |  |  |  |  | 总投资（万元） |  | 105260 | 土建投资 （万元） |  |  | 73682 |  |
| 动工时间 |  |  | 2019年10月 |  |  | 完工时间 |  | 2021年12月 |  |  | 设计水平年 |  |  | 2021年 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 5.60 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 5.27 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  | 0.33 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  | 余方 |  |
|  |  |  |  |  | 29.59 |  |  | 3.77 |  |  | / |  |  | 25.82 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 剥蚀浅丘地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 5.60 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  | 500 |  |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 1178.41 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  | 1032.82 |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  |  |  |  | 表土防护率（%） |  |  | / |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 27 |  |  |
| 防 治 措 施 及 工 程 量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 主体工程防治区 |  |  | 主体：DN400雨水管网1250m，DN600雨水管网665m；透水砖4682m2。 |  |  |  |  |  | 主体：实地绿化8590m2，架空绿化7187m2； |  | 主体：车辆冲洗池1座；防雨布遮盖2000m2； 新增：防雨布遮盖5000m2； |  |  |  |
|  | 临时出入口扰动防治区 |  |  | 主体：土地整治3289m2。 |  |  |  |  |  | 新增：撒播草籽3289m2。 |  | 新增：防雨布遮盖3000m2。 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：297.06 方案新增：0.03 |  |  |  |  |  | 主体设计：219.46 方案新增：0.32 |  | 主体设计：3.25 方案新增：5.00 |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  |  | 547.20（新增：27.43） |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  | 10.11 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 0.12 |  |  | 监测费（万元） |  |  | 3.02 |  | 补偿费（万元） |  |  | 7.836220 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆泰雅环保工程有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | 重庆金永禾房地产开发有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 徐圣尧 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 林泽宝 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市渝中区李子坝168号3-25-4 |  |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市南岸区风临路9号1幢办公四层 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 400010 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 400000 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 袁双双/13628380247 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 张横/13609422355 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 875103088@qq.com |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | / |  |  |  |