重庆高新区保障性租赁住房项目开工、竣工等进度信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 认定单位 | 类型 | 建设进度 | 房屋套数 |
| 1 | 金凤园区服务中心项目二期工程 | 重庆恒中惠金实业有限公司 | 新建配建 | 完成工程量的65% | 441 |
| 2 | 嘛嘛公寓大学城四期 | 重庆嘛嘛公寓公寓管理有限公司 | 非居住存量房改造 | 竣工验收 | 420 |
| 3 | 陕建·凤栖学府二期长租公寓项目 | 重庆博腾置业有限公司 | 新建配建 | 完成工程量的85% | 192 |
| 4 | 高新区人才社区二期（一标段） | 重庆科学城城市建设集团有限公司 | 新建配建 | 主体已完工 | 249 |
| 5 | 高新区科创示范项目一期（北区）1#公寓 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 | 新建配建 | 主体已完工 | 217 |
| 6 | 凤栖湖小区s7#、s9#、s10#、s11# | 重庆科学城高新置业有限公司 | 新建配建 | 完成工程量的80% | 226 |
| 7 | 高新区西永组团Z分区Z46地块项目（翰林府项目） | 重庆科学城高新置业有限公司 | 新建配建 | 完成工程量的90% | 192 |