闲置土地认定书

高新规资闲认〔2025〕第01号

重庆西永微电子产业园区开发有限公司：

重庆高新区规划和自然资源局与原权利人签订的国有建设用地划拨决定书，出让合同电子监管号为5001062022A00248，宗地四至为M分区（西城大道西侧，欣景路南侧）地块，面积为46462.99平方米，规定的动工日期为2023年1月6日。

上述宗地存在超过国有建设用地使用权出让合同约定的动工开发日期满1年未动工开发的情况，我局向你方送达了《闲置土地调查通知书》（渝高新规资闲置调查〔2025〕01号）。根据调查结果和《闲置土地处置办法》（国土资源部第53号令）的规定，认定上述宗地为闲置土地，闲置原因为：地质安全隐患原因（场地内土质不符合设计、施工要求，需进行安全隐患排除），应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。

特此告知。

我局联系人：吴传明，联系电话：023-68600952

重庆高新区规划和自然资源局

2025年2月18日