附件4

政府性投融资建设项目预算评审流程图（一）

经管委会同意新增的总投资在100万元及以上的计划外项目经概算审查后，由业主单位（代理业主），向管委会提出预算评审申请

1.年度计划外需提供管委会同意进行预算评审的批示或纪要；

2．《送审资料清单》；

3.《政府性投融资建设项目方案（预算）送审表》；

4.业主单位申请预算评审的函；

5.立项批复和投资概算批复；

6.招标文件及招标补遗资料；

7.经审查合格并加盖鲜章的施工图及地勘资料（另附电子文档）；

8.预算；

9.征地拆迁相关资料，其中：已实施征地（拆迁）提供征地（拆迁）红线图及征地（拆迁）明细资料，未实施征地（拆迁）的提供征地范围勘界图。

10.项目资金来源情况及分年度投资计划、融资情况说明；

11.编制预算的其他相关资料。

经概算审查的项目由业主单位(代理业主)，向财务局报送预算评审申请函

委托征地办农地征用评审

管委会同意后转批财务局同意后转批区

财务局进行预算评审

对建设规模、建设内容、投资预算、资金来源等内容进行评审

委托高新区国土房管分局对征地及拆迁实施评审

财务局自行或委托中介结构进行评审

委托房屋征收部门对房屋征收与补偿实施评审

参照《建设工程价款结算暂行办法》的时限规定

财务进行收集汇总预算评审结果

2个工作日内由业主单位（代理业主）形成《送审单位意见回复》。

征求业主单位意见

财务局出具预算评审报告返回业主单位（代理业主）

政府性投融资建设项目预算变更评审流程图(二)

业主单位（代理业主）将变更方案送区经发局审核同意后，向管委会提出预算变更评审申请

建设项目实施过程中，房屋建筑工程单项变更（含材料及人工价格变更）50万元及以上、市政道路等工程单项变更（含材料及人工价格变更）100万元及以上或超过合同总价10%的单个项目

管委会同意后，批转财务局

区财政投资评审管理中心进行预算变更评审

财务局自行或委托中介结构进行评审

委托高新区国土房管分局对征地及拆迁实施评审

对建设规模、建设内容、投资预算变更、资金来源等内容进行评审

委托房屋征收部门对房屋征收与补偿实施评审

财务局进行收集汇总预算变更评审结果

根据具体内容确定，一般变更15个工作日内完成，复杂变更另行确定

征求业主单位（代理业主）意见

2个工作日内由业主单位或代理业主形成《送审单位意见回复》。

财务局出具预算变更评审报告，送业主单位（代理业主）